ETF 매매 추천 자동화 시스템

KRX ETF Trading Signal Automation

개발 계획서

Claude Code CLI 기반 개발 워크플로우

| 기술 스택 | Python + pykrx + Telegram Bot |
| --- | --- |
| 대상 시장 | KRX (KOSPI / KOSDAQ) ETF |
| 분석 방식 | 기술적 분석 + 모멘텀 + 거래량 |
| 알림 채널 | Telegram Bot 실시간 알림 |
| 작성일 | 2026년 3월 20일 |

⚠ 본 시스템은 투자 참고용이며, 실제 투자 판단은 본인의 책임입니다.

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목적

한국 증권시장(KRX)에 상장된 ETF 종목을 대상으로 기술적 분석 지표를 자동 계산하고, 매수/매도 시그널이 발생하면 텔레그램 봇을 통해 실시간 알림을 전송하는 Python 기반 자동화 시스템을 개발한다.

## 1.2 핵심 기능

- pykrx 라이브러리를 활용한 KRX ETF 시세/거래량/투자자별 데이터 자동 수집

- 이동평균선(MA), RSI, MACD, 볼린저밴드 등 기술적 분석 지표 자동 계산

- 복합 시그널 기반 매수/매도 추천 로직 (다중 지표 교차 확인)

- 텔레그램 봇을 통한 실시간 알림 전송 (종목명, 시그널, 근거 포함)

- cron / scheduler를 활용한 매일 자동 실행 (장 마감 후 분석)

- 분석 이력 및 시그널 로그 저장 (SQLite)

## 1.3 시스템 아키텍처

시스템은 데이터 수집 → 분석 → 시그널 생성 → 알림 전송의 파이프라인 구조로 설계한다.

| 레이어 | 컴포넌트 | 기술 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 수집 | ETFDataCollector | pykrx | KRX에서 OHLCV, 거래량, NAV 데이터 스크래핑 |
| 데이터 저장 | DataStore | SQLite + pandas | 수집 데이터 저장 및 이력 관리 |
| 기술 분석 | TechnicalAnalyzer | pandas + numpy | MA, RSI, MACD, BB 등 지표 계산 |
| 시그널 생성 | SignalGenerator | 자체 로직 | 복합 지표 기반 매수/매도 판정 |
| 알림 전송 | TelegramNotifier | python-telegram-bot | 시그널 발생 시 텔레그램 메시지 전송 |
| 스케줄러 | Scheduler | APScheduler / cron | 매일 자동 실행 및 장 마감 후 트리거 |

# 2. 기술 스택 및 환경 구성

## 2.1 필수 라이브러리

| 패키지 | 버전 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| pykrx | >=1.2.4 | KRX 주식/ETF 시세, 거래량, 투자자별 매매 데이터 스크래핑 |
| pandas | >=2.0 | 데이터프레임 기반 시계열 데이터 처리 및 분석 |
| numpy | >=1.24 | 수치 계산 (지표 연산, 통계) |
| python-telegram-bot | >=20.0 | 텔레그램 봇 API 연동 (비동기 지원) |
| APScheduler | >=3.10 | Python 기반 작업 스케줄링 |
| SQLite3 | built-in | 분석 이력 및 시그널 로그 영구 저장 |
| matplotlib | >=3.7 | 차트 이미지 생성 (선택사항, 텔레그램 차트 전송용) |
| ta | >=0.11 | 기술적 분석 지표 라이브러리 (보조) |

## 2.2 프로젝트 구조

Claude Code CLI로 개발 시 아래 디렉토리 구조를 기준으로 작업한다.

etf-signal-bot/

├── CLAUDE.md                  # Claude Code 프로젝트 컨텍스트

├── requirements.txt           # Python 의존성 목록

├── .env.example               # 환경변수 템플릿

├── config/

│   ├── settings.py           # 전체 설정 (분석 파라미터, ETF 목록)

│   └── etf_watchlist.yaml    # 모니터링 대상 ETF 목록

├── src/

│   ├── __init__.py

│   ├── collector.py          # pykrx 데이터 수집 모듈

│   ├── analyzer.py           # 기술적 분석 지표 계산

│   ├── signal.py             # 매수/매도 시그널 생성 로직

│   ├── notifier.py           # 텔레그램 봇 알림 전송

│   ├── store.py              # SQLite 데이터 저장소

│   └── chart.py              # 차트 이미지 생성 (선택)

├── tests/

│   ├── test_collector.py

│   ├── test_analyzer.py

│   └── test_signal.py

├── main.py                    # 진입점 (CLI 및 스케줄러)

└── run_analysis.py            # 단발 실행 스크립트

# 3. CLAUDE.md 작성 가이드

Claude Code CLI가 프로젝트 컨텍스트를 정확히 이해하도록 CLAUDE.md 파일을 프로젝트 루트에 작성한다. 아래는 권장 구성이다.

# ETF Signal Bot

## Project Overview

KRX ETF 매매 추천 자동화 시스템. pykrx로 데이터 수집, 기술적 분석 후

Telegram Bot으로 매수/매도 시그널 알림 전송.

## Tech Stack

- Python 3.11+, pykrx, pandas, numpy, python-telegram-bot

- SQLite for data storage, APScheduler for scheduling

- 환경변수: .env 파일로 관리 (TELEGRAM_TOKEN, CHAT_ID)

## Architecture

Pipeline: Collector → Analyzer → SignalGenerator → Notifier

- src/collector.py: pykrx ETF OHLCV/거래량 수집

- src/analyzer.py: MA, RSI, MACD, BB 지표 계산

- src/signal.py: 복합 시그널 판정 로직

- src/notifier.py: Telegram 메시지 전송

## Conventions

- Type hints on all functions

- Docstrings in Korean

- Error handling with logging module

- pykrx API 호출 시 sleep(1) 적용 (서버 부하 방지)

- 테스트: pytest, mock으로 pykrx API 모킹

# 4. 핵심 모듈 상세 설계

## 4.1 데이터 수집 모듈 (collector.py)

pykrx 라이브러리의 주요 API를 활용하여 ETF 데이터를 수집한다.

| pykrx API | 수집 데이터 |
| --- | --- |
| stock.get_etf_ohlcv_by_date() | ETF 일별 시가/고가/저가/종가/거래량 |
| stock.get_etf_ticker_list() | 전체 ETF 티커 목록 조회 |
| stock.get_etf_portfolio_deposit_file() | ETF 구성 종목 (PDF) 조회 |
| stock.get_market_ohlcv_by_date() | 개별 종목 OHLCV (보조 분석용) |
| stock.get_etf_trading_volume_and_value() | ETF 투자자별 거래량/거래대금 |

## 4.2 기술적 분석 모듈 (analyzer.py)

아래 기술적 지표들을 계산하며, 각 지표의 파라미터는 config/settings.py에서 조정 가능하도록 설계한다.

| 지표 | 파라미터 | 매매 시그널 조건 |
| --- | --- | --- |
| 이동평균 (MA) | 5, 20, 60, 120일 | 단기 MA가 장기 MA 상향돌파 → 매수 (골든크로스) 단기 MA가 장기 MA 하향돌파 → 매도 (데드크로스) |
| RSI | 기간: 14일 | RSI < 30 → 과매도 (매수 고려) RSI > 70 → 과매수 (매도 고려) |
| MACD | 12, 26, Signal 9 | MACD가 Signal선 상향돌파 → 매수 MACD가 Signal선 하향돌파 → 매도 |
| 볼린저밴드 | 20일, 표준편차 2배 | 하단밴드 접근 + RSI 과매도 → 매수 상단밴드 이탈 + RSI 과매수 → 매도 |
| 거래량 분석 | 20일 평균 대비 | 거래량 급증(2배 이상) + 가격 상승 → 매수 강화 거래량 급증 + 가격 하락 → 매도 강화 |

## 4.3 시그널 생성 모듈 (signal.py)

단일 지표가 아닌 복합 시그널 방식을 사용한다. 각 지표의 시그널에 가중치를 부여하고, 총 점수가 임계값을 넘으면 매수/매도 추천을 발생시킨다.

| 시그널 요소 | 가중치 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MA 크로스 | 30% | 골든크로스/데드크로스 발생 여부 |
| RSI | 20% | 과매수/과매도 영역 진입 여부 |
| MACD 크로스 | 25% | MACD와 Signal선 교차 방향 |
| 볼린저밴드 | 15% | 밴드 상단/하단 접근 또는 이탈 |
| 거래량 이상 | 10% | 평균 대비 거래량 급증 여부 |

복합 점수 계산: 매수 점수 ≥ 0.6 → 매수 추천, 매도 점수 ≥ 0.6 → 매도 추천. 임계값은 설정 파일에서 조정 가능하다.

## 4.4 텔레그램 알림 모듈 (notifier.py)

python-telegram-bot 라이브러리(v20+, 비동기)를 사용하며, 시그널 발생 시 아래 형식으로 메시지를 전송한다.

🟢 매수 추천 | KODEX 200 (069500)

────────────────────────

현재가: 35,420원 | 전일대비: +1.2%

복합 점수: 0.78 / 1.00

▶ MA: 5일선이 20일선 상향돌파 (골든크로스)

▶ RSI: 32.5 (과매도 영역 진입)

▶ MACD: Signal선 상향돌파

▶ 거래량: 평균 대비 2.3배 급증

⏰ 2026-03-20 16:30 분석 기준

# 5. Claude Code CLI 개발 워크플로우

Claude Code CLI를 활용하여 단계별로 개발을 진행한다. 각 Phase별 Claude Code에 전달할 프롬프트 가이드를 포함한다.

## Phase 1: 프로젝트 초기화 및 데이터 수집

목표: 프로젝트 구조 생성, pykrx 연동, ETF 데이터 수집 모듈 완성

| # | Claude Code 프롬프트 | 기대 결과물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 디렉토리 구조를 생성하고 CLAUDE.md, requirements.txt, .env.example을 작성해줘 | 전체 프로젝트 스캐폴딩 |
| 2 | pykrx로 ETF 티커 목록을 조회하고 OHLCV 데이터를 수집하는 collector.py를 작성해줘. sleep(1) 적용하고 에러 핸들링 포함 | src/collector.py 완성 |
| 3 | 수집된 데이터를 SQLite에 저장하는 store.py를 만들어줘. 테이블 스키마 설계 포함 | src/store.py + DB 스키마 |
| 4 | collector.py에 대한 pytest 테스트를 작성해줘. pykrx API는 mock 처리 | tests/test_collector.py |

## Phase 2: 기술적 분석 엔진

목표: 기술적 분석 지표 계산 및 시그널 생성 로직 구현

| # | Claude Code 프롬프트 | 기대 결과물 |
| --- | --- | --- |
| 5 | MA(5,20,60,120), RSI(14), MACD(12,26,9), 볼린저밴드(20,2)를 계산하는 analyzer.py를 작성해줘. pandas 기반으로 | src/analyzer.py 완성 |
| 6 | 복합 시그널 점수 계산 로직을 signal.py에 구현해줘. 가중치 설정은 config에서 관리 | src/signal.py 완성 |
| 7 | analyzer.py와 signal.py에 대한 테스트를 작성해줘. 실제 데이터 샘플 기반으로 | tests/test_analyzer.py, test_signal.py |

## Phase 3: 텔레그램 봇 연동

목표: 텔레그램 봇 생성, 알림 전송 모듈 구현, 차트 이미지 전송

| # | Claude Code 프롬프트 | 기대 결과물 |
| --- | --- | --- |
| 8 | python-telegram-bot v20으로 notifier.py를 작성해줘. 시그널 발생 시 포맷된 메시지 전송. async/await 사용 | src/notifier.py 완성 |
| 9 | matplotlib로 ETF 가격 + 지표 오버레이 차트를 생성하는 chart.py를 만들어줘 | src/chart.py 완성 |
| 10 | 텔레그램 봇에 /status, /analyze [티커] 명령어를 추가해줘 | 봇 커맨드 핸들러 |

## Phase 4: 통합 및 자동화

목표: 전체 파이프라인 통합, 스케줄러 설정, 배포 준비

| # | Claude Code 프롬프트 | 기대 결과물 |
| --- | --- | --- |
| 11 | main.py에 전체 파이프라인을 연결해줘. Collector→Analyzer→Signal→Notifier 순서로 실행 | main.py 완성 |
| 12 | APScheduler로 매일 16:30(장마감 후)에 자동 실행되도록 스케줄러를 추가해줘 | 스케줄러 설정 완성 |
| 13 | Docker 컨테이너로 배포할 수 있도록 Dockerfile과 docker-compose.yml을 작성해줘 | 배포 환경 구성 |
| 14 | README.md를 작성해줘. 설치 방법, 설정 방법, 실행 방법, 텔레그램 봇 설정 가이드 포함 | 프로젝트 문서화 |

# 6. 텔레그램 봇 설정 가이드

시스템 운영에 필요한 텔레그램 봇 생성 및 설정 절차이다.

- 텔레그램에서 @BotFather를 검색하고 /newbot 명령어로 봇을 생성한다.

- 발급받은 Bot Token을 .env 파일의 TELEGRAM_TOKEN에 저장한다.

- 봇과 대화를 시작한 뒤, https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates로 Chat ID를 확인한다.

- Chat ID를 .env 파일의 TELEGRAM_CHAT_ID에 저장한다.

.env 파일 예시:

TELEGRAM_TOKEN=7012345678:AAF-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TELEGRAM_CHAT_ID=123456789

# 7. 개발 일정 계획

| Phase | 작업 내용 | 예상 기간 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 프로젝트 초기화 + 데이터 수집 | 2~3일 | collector.py, store.py, DB 스키마 |
| Phase 2 | 기술적 분석 엔진 | 3~4일 | analyzer.py, signal.py, 테스트 |
| Phase 3 | 텔레그램 봇 연동 | 2~3일 | notifier.py, chart.py, 봇 커맨드 |
| Phase 4 | 통합 + 자동화 + 배포 | 2~3일 | main.py, Dockerfile, README.md |
| 버퍼 | 버그 수정 + 파라미터 튜닝 | 2~3일 | 최적화된 시그널 로직 |

총 예상 기간: 약 2~3주 (Claude Code CLI 활용 시 대폭 단축 가능)

# 8. 향후 확장 계획

| 우선순위 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 높음 | 백테스팅 엔진 | 과거 데이터 기반 시그널 성과 검증 (수익률, 승률, MDD) |
| 높음 | ETF 자동 스크리닝 | 전체 ETF 대상 일괄 분석 → 상위 추천 종목 선별 |
| 중간 | 포트폴리오 관리 | 보유 ETF 관리, 리밸런싱 알림, 수익률 추적 |
| 중간 | 뉴스 감성 분석 | ETF 관련 뉴스 크롤링 + 감성 점수 반영 |
| 낮음 | 웹 대시보드 | Flask/Streamlit 기반 시각화 대시보드 |
| 낮음 | ML 시그널 모델 | XGBoost/LSTM 기반 가격 예측 모델 도입 |

# 9. 주의사항 및 제한사항

- 투자 책임: 본 시스템은 참고용 분석 도구이며, 실제 투자 판단 및 손실에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있다.

- pykrx 의존성: KRX 또는 네이버 페이지 구조 변경 시 pykrx가 동작하지 않을 수 있으므로, 라이브러리 업데이트를 주기적으로 확인한다.

- API 호출 제한: pykrx는 스크래핑 기반이므로 과도한 호출을 자제하고, 요청 간 sleep(1) 이상을 적용한다.

- 장 운영시간: 분석은 장 마감(15:30) 이후 실행을 권장하며, 실시간 데이터가 아닌 일봉 기준 분석임을 유의한다.

- 시그널 한계: 기술적 분석은 과거 패턴 기반이므로 급변하는 시장(금리 변동, 지정학적 리스크 등)에서는 한계가 있다.

- 데이터 정확성: pykrx 데이터는 공식 데이터와 차이가 있을 수 있으며, 중요 의사결정 시 KRX 공식 데이터와 교차 확인을 권장한다.